Cahier des charges

Projet : Application web de covoiturage – Collège La Cité

Participant :

Abdirahman Mohamed Farah

Josue Yi Khonde Puati

Koceila Tidjet

1. Présentation du projet

1.1. Contexte

Dans le cadre du cours Projet intégrateur du programme Programmation informatique, nous devons développer une application web de covoiturage, accessible à la fois sur ordinateur et téléphone, afin de faciliter les déplacements des étudiants et des enseignants entre leur domicile et le campus du collège La Cité.

Cette application web vise à offrir une plateforme centralisée, simple et sécurisée, réservée exclusivement aux membres de la communauté du collège. Le projet pourrait éventuellement être adopté par l’association étudiante, sous réserve d’approbation.

Le développement de cette application répond à plusieurs enjeux importants, notamment :

- la difficulté des déplacements entre le domicile et le campus ;

- l’augmentation des coûts de transport ;

- la réduction de l’empreinte environnementale ;

- l’optimisation des trajets quotidiens pour les étudiants et les enseignants.

1.2. Objectifs

L’objectif principal du projet est de créer une application de covoiturage simple et fonctionnelle pour les membres du collège.

Les objectifs spécifiques sont :

- aider les étudiants et les enseignants à trouver des trajets de covoiturage ;

- réduire les coûts de transport ;

- faciliter les déplacements vers le campus ;

- offrir une application facile à comprendre et à utiliser ;

- assurer une gestion sécurisée des comptes utilisateurs.

1.3. Périmètre du projet

Ce que le projet contient :

- inscription et connexion des utilisateurs ;

- gestion des profils utilisateurs (nom, téléphone, rôle) ;

- création de trajets par les conducteurs ;

- recherche de trajets par les passagers ;

- réservation de places ;

- notifications simples (acceptation, refus, confirmation) ;

- historique des trajets.

Ce que le projet ne contient pas :

- paiement en ligne ;

- utilisation hors connexion ;

- intégration de services de covoiturage externes ;

- gestion des assurances ou des responsabilités légales.

Ce périmètre permet de garder un projet réaliste et réalisable dans le temps du cours.

2. Description fonctionnelle

2.1. Besoins et exigences métiers

Problématique
Les membres du collège ont besoin d’une plateforme simple et sécurisée pour organiser du covoiturage au sein de leur communauté. Actuellement, il n’existe pas de solution centralisée réservée exclusivement aux membres de l’institution.

Utilisateurs cibles :

- Conducteurs : membres du collège qui proposent des trajets avec des places disponibles ;

- Passagers : membres du collège qui recherchent des trajets ;

- Administrateurs : personnel désigné pour gérer et superviser la plateforme.

Scénarios d’utilisation

Scénario 1 – Proposition de trajet
Marie, enseignante, se connecte à la plateforme. Elle active son mode conducteur et crée un trajet : départ de Gatineau (secteur Hull) vers le campus La Cité, le lendemain à 8 h 00, avec 3 places disponibles. Le système enregistre son trajet et le rend visible pour les passagers.

Scénario 2 – Recherche de trajet
Jean, étudiant habitant Gatineau, se connecte et recherche un trajet pour le lendemain vers 8 h 00. Le système lui affiche le trajet de Marie. Il consulte les détails et envoie une demande de réservation.

Scénario 3 – Acceptation et notification
Marie reçoit une notification par courriel concernant la demande de Jean. Elle consulte son profil et accepte la demande. Jean reçoit une confirmation avec les détails du trajet. Le système met à jour automatiquement le nombre de places restantes.

Scénario 4 – Administration
Un administrateur se connecte au tableau de bord, consulte les statistiques (45 trajets créés ce mois-ci, 78 utilisateurs actifs) et désactive temporairement un compte signalé.

2.2. Fonctionnalités principales

F1. Création de compte utilisateur
Création d’un compte réservée aux membres du collège à l’aide d’un courriel institutionnel, avec vérification de l’identité.

F2. Connexion et déconnexion sécurisées
Connexion sécurisée, gestion de la session utilisateur et déconnexion à tout moment.

F3. Gestion du profil utilisateur
Modification des informations personnelles :

- nom et prénom ;

- numéro de téléphone ;

- photo de profil (optionnelle).

F4. Mode conducteur
Activation ou désactivation du mode conducteur afin de proposer des trajets.

F5. Gestion des trajets (conducteur)
Création, modification et suppression de trajets avec :

- point de départ ;

- point d’arrivée ;

- date et heure ;

- nombre de places disponibles.

F6. Recherche de trajets (passager)
Recherche de trajets selon le lieu de départ, le lieu d’arrivée et la date souhaitée.

F7. Gestion des réservations
Envoi, acceptation ou refus des demandes de réservation, avec mise à jour automatique des places disponibles.

F8. Notifications
Notifications automatiques lors des événements importants (création, réservation, acceptation, refus).

F9. Historique des trajets
Consultation de l’historique des trajets avec statut : à venir, réalisé ou annulé.

F10. Administration
Gestion des utilisateurs par un administrateur (consultation, activation, désactivation).

2.3. Exigences du système

Exigences fonctionnelles :

- gestion complète des comptes utilisateurs ;

- authentification sécurisée ;

- création, recherche et réservation de trajets ;

- respect des rôles utilisateurs (conducteur, passager, administrateur) ;

- bon fonctionnement de tous les scénarios principaux.

Exigences techniques :

- architecture client–serveur ;

- backend développé avec Node.js et Express ;

- base de données MySQL ;

- protection des données personnelles.

2.4. Interface utilisateur

L’interface doit être :

- simple et intuitive ;

- accessible sur ordinateur et téléphone ;

- composée de boutons clairs et bien identifiés ;

- fonctionnelle avec un design sobre.

2.5. Conditions d’utilisation

- utilisation sur ordinateur ou téléphone ;

- connexion Internet obligatoire ;

- accès réservé aux membres du collège ;

- respect des rôles selon le type d’utilisateur.

3. Description technique

3.1. Technologies utilisées

- Frontend : HTML, CSS, JavaScript (VS Code)

- Backend : Node.js avec Express

- Base de données : MySQL (MySQL Workbench)

- Emails : Resend ou SendGrid

- Outils : GitHub, Jira, VS Code

3.2. Architecture du système

Le projet utilise une architecture client–serveur :

- l’application web permet l’interaction utilisateur ;

- le serveur gère la logique métier (connexion, trajets, réservations) ;

- la base de données stocke les informations.

Schéma simplifié :
Application → Serveur → Base de données

Le client (application web) envoie des requêtes au serveur via Internet. Le serveur traite les demandes et communique avec la base de données MySQL pour stocker ou récupérer les informations.

3.3. Sécurité

- connexion sécurisée par mot de passe ;

- protection des données personnelles ;

- accès limité selon le rôle de l’utilisateur ;

- validation des données envoyées au serveur.

Les données personnelles sont accessibles uniquement selon le rôle de l’utilisateur (conducteur, passager ou administrateur).

3.4. Performance et scalabilité

- les pages principales doivent charger en moins de 2 secondes ;

- le système doit supporter environ 500 à 1000 utilisateurs ;

- la base de données doit gérer plusieurs milliers de trajets ;

- le système doit rester stable lors des périodes plus achalandées.

Pour assurer de bonnes performances, les requêtes à la base de données seront optimisées et le système sera testé avec plusieurs utilisateurs connectés en même temps.

4. Planification et livrables

4.1. Phases du projet

Le projet est réalisé selon une méthodologie Agile Scrum, organisée en plusieurs phases et sprints. Cette approche permet une progression itérative du développement ainsi que des validations régulières des fonctionnalités. Des rencontres hebdomadaires sont prévues afin d’assurer le suivi de l’avancement du projet.

Phase 0 – Planification (13 au 20 janvier)
Objectifs :

- analyse des besoins ;

- définition du périmètre fonctionnel et technique ;

- préparation de l’environnement de développement.

Livrables intermédiaires :

- cahier des charges validé ;

- dépôt GitHub créé ;

- structure initiale du projet ;

- base de données initiale ;

- premier déploiement de l’application web en environnement de développement.

Sprint 1 – Authentification et gestion des utilisateurs (20 janvier au 3 février)
Objectifs :

- mise en place de l’authentification sécurisée ;

- gestion des profils utilisateurs ;

- premières fonctionnalités administrateur.

Éléments livrés :

- création et connexion de comptes utilisateurs ;

- modification des profils ;

- gestion des rôles ;

- interface administrateur de base.

Sprint 2 – Gestion des conducteurs et des trajets (3 février au 3 mars)
Objectifs :

- activation du mode conducteur ;

- création, modification et suppression de trajets ;

- consultation de l’historique des trajets.

Éléments livrés :

- interface conducteur complète ;

- gestion des trajets ;

- historique des trajets proposés.

Sprint 3 – Recherche, réservations et notifications (3 mars au 31 mars)
Objectifs :

- recherche de trajets disponibles ;

- gestion des demandes de réservation ;

- notifications automatiques.

Éléments livrés :

- moteur de recherche de trajets ;

- système de réservation fonctionnel ;

- notifications par courriel ou via l’application.

Sprint 4 – Finalisation, tests et déploiement (31 mars au 22 avril)
Objectifs :

- réalisation des tests fonctionnels et de performance ;

- correction des anomalies ;

- rédaction de la documentation ;

- déploiement final de l’application.

Éléments livrés :

- application stable et fonctionnelle ;

- documentation technique et guide utilisateur ;

- déploiement final de l’application web.

Calendrier récapitulatif :
Phase 0 : 13 – 20 janvier – Planification
Sprint 1 : 20 janv. – 3 fév. – Authentification et utilisateurs
Sprint 2 : 3 fév. – 3 mars – Conducteurs et trajets
Sprint 3 : 3 mars – 31 mars – Réservations et notifications
Sprint 4 : 31 mars – 22 avril – Tests et déploiement

4.2. Livrables attendus

Les livrables remis au client à la fin du projet sont les suivants :

Code source

- code complet de l’application web ;

- dépôt GitHub structuré et documenté.

Application web déployée

- application accessible sur ordinateur et téléphone ;

- déploiement sécurisé (HTTPS) ;

- serveur web fonctionnel et accessible en continu.

Base de données

- base de données MySQL opérationnelle ;

- structure conforme aux fonctionnalités définies.

Documentation

- documentation technique (installation, architecture, configuration) ;

- guide d’utilisation destiné aux utilisateurs et à l’administrateur.

Services opérationnels

- système d’authentification fonctionnel ;

- gestion des rôles utilisateurs ;

- fonctionnalités de covoiturage pleinement opérationnelles.

Ces livrables permettent au client de disposer d’une solution complète, fonctionnelle et prête à être utilisée par la communauté du collège La Cité.

5. Modalités de validation

5.1. Tests d’acceptation utilisateur

Test 1 – Administrateur
Connexion → Gestion des utilisateurs → Consultation des statistiques → Désactivation d’un compte.

Test 2 – Conducteur
Connexion → Activation du mode conducteur → Création d’un trajet → Publication du trajet.

Test 3 – Passager
Recherche d’un trajet → Envoi d’une demande de réservation → Réception de la confirmation.

Test 4 – Places limitées
Dernière place réservée → Tentative suivante refusée.

Test 5 – Notifications
Création d’un trajet → Réservation → Acceptation → Réception des notifications.

5.2. Vérification des fonctionnalités

Checklist essentielle :

- authentification sécurisée ;

- rôles respectés ;

- trajets correctement gérés ;

- réservations mises à jour ;

- notifications envoyées ;

- application responsive ;

- performance inférieure à 2 secondes.

6. Conclusion

Ce cahier des charges définit les bases du développement d’une application web de covoiturage sécurisée et efficace pour la communauté du collège La Cité. Le projet vise à démontrer les compétences techniques, organisationnelles et collaboratives acquises dans le cadre du programme de Programmation informatique.

L’approche proposée combine des technologies modernes éprouvées (React, Node.js, MySQL) avec une architecture robuste client–serveur.